## Slide 1: AI PM 專案經理特助｜可行性評估與建置規劃
專案規劃
2026/07/09

## Slide 2: 本簡報回答三個問題
五個 Copilot Studio Agent，哪些真的做得起來
可行的怎麼落地：架構、資料流、資安防線
如何在 Copilot Studio 動手建置（含範本）
Notes: 開場：不畫大餅，只講能落地的。

## Slide 3: Part 1｜可行性評估：只留能落地、不踩資安地雷的

## Slide 4: 五個 Agent 分兩階段，Phase 1 零基建可立即 demo
Agent 功能 | 可行性 | 前提 / 卡點 | 階段
會議記錄 | ● 可行 | 純 LLM＋Planner，全在 M365 內 | Phase 1
提案（PRD 擴充） | ● 可行 | 純 LLM，一句話→User Story | Phase 1
時程（Planner 版） | ● 可行 | Planner 原生連接器 | Phase 1
數據（CUBE／神策） | ● 有條件 | 需 on-prem gateway 才能打內部 DB | Phase 2
KPI 缺口分析 | ● 有條件 | 現況數據吃數據 Agent 的 gateway | Phase 2
提案（競品外網搜尋） | ● 先緩 | 幻覺＋對外爬取合規風險 | 剔除
Notes: 分水嶺是要不要打內部機房 DB。

## Slide 5: Phase 1 先卡進度，Phase 2 等基礎建設到位
會議記錄 Agent
PRD 提案助手
時程催辦（Planner）
純 M365 連接器，零基建
1–2 週可對評審 demo
數據 Agent（CUBE／神策）
KPI 缺口分析
需 on-prem gateway
需查詢範本白名單
資安審查後上線

## Slide 6: Part 2｜架構與資料流

## Slide 7: 資料流架構：LLM 只在入口與出口，查詢走白名單
PM
自然語言提問
Copilot Studio
Azure OpenAI 租戶內
Power Automate
帶 PM 身分
查詢範本
白名單（守門）
CUBE／神策
Jira／Planner
回傳 JSON → 轉繁體中文摘要＋Markdown 表 → 回覆 PM
LLM 只在入口與出口；查詢一律走白名單，不直接碰資料庫。
自動催辦／開單皆需 PM 確認；全程寫稽核 Log。

## Slide 8: 三道防線讓 Agent 可信，資安審查好過關
查詢白名單：LLM 只填參數，不自由生 SQL／MDX，口徑可驗證
人在迴路：自動催辦、自動開單一律 PM 確認才送出
身分與稽核：帶 PM 身分做列級權限，全程留 log
Notes: 對應資安三題：資料出口、權限繼承、稽核軌跡。

## Slide 9: Part 3｜如何在 Copilot Studio 建置

## Slide 10: 會議記錄 Agent：六步、約 30 分鐘可跑（Phase 1 範本）
建 Agent，語言選繁體中文
貼 Instructions：會議結論＋待辦表＋『需 PM 確認』欄位
關掉 General knowledge，避免補會議沒講的內容
加 Action：連 Planner 的 Create task
開單前加確認關卡（Adaptive Card），PM 點頭才開單
Test 面板貼逐字稿驗證

## Slide 11: 數據 Agent：架 gateway＋查詢白名單（Phase 2）
架 on-prem data gateway，讓雲端 Copilot 能連內部
自訂連接器串接 CUBE／神策／Metabase
定義查詢範本白名單（留存、漏斗、GMV… 約 15 種）
LLM 只填參數（日期／平台／功能），回傳 JSON 轉繁中摘要＋表
帶 PM 身分做列級權限，全程稽核

## Slide 12: Phase 1 三個 Agent，兩週內對評審 demo
本週：會議記錄 Agent 建置，試跑真實會議逐字稿
同步：PRD 提案助手（純 LLM，半天可成）
兩週內：時程催辦（Planner），含 PM 確認的催辦文案
Phase 2 前置：申請 gateway 與查詢白名單清單
Notes: 收束：先做能做的，數據面等基建。

## Slide 13: 謝謝，Phase 1 我可以陪你一步步建