## Slide 1
AI PM 專案經理特助
可行性評估與建置規劃 2026/07/09

## Slide 2
導讀 ｜ OVERVIEW
只做可行的：三個問題，兩個階段
哪些做得起來：五個 Agent 的可行性總判 Part 1
怎麼落地：架構、資料流、三道資安防線 Part 2
怎麼動手：Copilot Studio 建置步驟 Part 3
02
PM
自然語言提問
Copilot Studio
租戶內 LLM
Power Automate
帶 PM 身分
查詢範本
白名單守門
內部系統
CUBE／神策／Planner
回傳 JSON → 繁中摘要＋表格 → 回覆 PM（催辦／開單需 PM 確認）

## Slide 3
03
第一部分 ｜ PART 1 · FEASIBILITY
可行性評估：只留能落地的
分水嶺：要不要打內部機房資料庫
03

## Slide 4
可行性總判 ｜ VERDICT
五個 Agent：立即做三、緩做二、剔除一
1
立即可行
3
會議記錄／PRD 提案／時程
2
有條件可行
2
數據／KPI，需 gateway
3
剔除
1
競品外網搜尋
04

## Slide 5
第一階段 ｜ PHASE 1
Phase 1 零基建：全在 M365 內，立即可 demo
會議記錄：逐字稿轉結論與待辦，Planner 開單 可行
提案 PRD：一句話點子擴充成 User Story 可行
時程催辦：過期任務自動生成催辦草稿 可行
05

## Slide 6
第二階段 ｜ PHASE 2
Phase 2 有條件：卡在雲端打不到內部 DB
數據 Agent：CUBE／神策自然語言取數 需 gateway
KPI 缺口：目標對現況差距與警示 吃數據管線
前置作業：on-prem gateway＋查詢範本白名單
剔除項：競品外網搜尋，幻覺與合規風險 先緩
06

## Slide 7
07
第二部分 ｜ PART 2 · ARCHITECTURE
架構與資料流
LLM 只在入口與出口，查詢走白名單
07

## Slide 8
資料流架構 ｜ DATA FLOW
資料流：LLM 不直接碰資料庫
入口出口：LLM 只做理解問題與轉摘要
中間查詢：一律走白名單，可稽核可驗證
08

## Slide 9
資安設計 ｜ SECURITY
三道防線，資安審查好過關
查詢白名單：LLM 只填參數，口徑可驗證
人在迴路：催辦與開單一律 PM 確認才送出
身分與稽核：列級權限，全程留 Log
09

## Slide 10
10
第三部分 ｜ PART 3 · BUILD
如何在 Copilot Studio 建置
共用骨架：Instructions＋Action＋確認關卡
10

## Slide 11
建置範本 ｜ PHASE 1 BUILD
會議記錄 Agent：六步，約 30 分鐘
建 Agent：語言選繁體中文
貼 Instructions：結論＋待辦＋需確認欄位
關 General knowledge：不補會議沒講的
加 Action：Planner 建立任務
確認關卡：PM 點頭才開單
Test 面板：貼逐字稿驗證
11

## Slide 12
建置前置 ｜ PHASE 2 BUILD
數據 Agent：先基建，再上線
架 gateway：讓雲端 Copilot 連得到內部
包內部 API：常用查詢約 15 種參數化
白名單：LLM 只填日期／平台／功能
列級權限：帶 PM 身分查數，不用服務帳號
KPI 缺口：複用管線，差距用純程式計算
12

## Slide 13
下一步 ｜ ROADMAP
兩週路線圖：先 demo，再擴張
本週：會議記錄 Agent 上線試跑 Phase 1
同步：PRD 提案助手，半天可成 Phase 1
兩週內：時程催辦含確認關卡 Phase 1
並行：申請 gateway 與白名單 Phase 2 前置
13

## Slide 14
14
結語 ｜ CLOSING
謝謝，Phase 1 可以立刻開工
先做能做的，數據面等基建到位
14